**План-график реализации комплексного проекта**

Дата начала реализации комплексного проекта: 01.12.2022

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование ключевого события (мероприятия) | Срок выполнения ключевого события (мероприятия) | | | | | | Результат выполнения ключевого события  (образец, макет, стенд, отчет и др.) с указанием  требований к нему |
| 30.09.2023 | 30.09.2024 | 30.09.2025 | 30.09.2026 | 30.09.2027 | 30.09.2028 |
| **I. Создание научно-технического задела в рамках комплексного проекта** | | | | | | | | |
| 1. | Разработка КД на опытные образцы изделий:  - соединитель тройник ТГ-3В1,6. | + |  |  |  |  |  | Комплект КД |
| 2. | Разработка ТД на опытные образцы изделий:  - соединитель тройник ТГ-3В1,6. | + |  |  |  |  |  | Комплект ТД |
| 3. | Изготовление опытных образцов изделий:  - соединитель тройник ТГ-3В1,6. | + |  |  |  |  |  | Протокол по изготовлению опытных образцов |
| 4. | Проведение испытаний опытных образцов изделий:  - соединитель тройник ТГ-3В1,6. | + |  |  |  |  |  | Протокол испытаний опытных образцов |
| 5. | Корректировка КД и ТД с присвоением литеры «А» на изделия:  - соединитель тройник ТГ-3В1,6. | + |  |  |  |  |  | Комплект КД литеры «А»;  Комплект ТД литеры «А»; |
| 6. | Разработка КД на опытные образцы изделий:  - соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-2ВП2,8;  - соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-2В2,8;  - соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-3В1,6;  - соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-2Р6,3;  - соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-4Р6,3;  - соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-4В5,8;  - соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-4Р2,8;  - соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-4В2,8;  - соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-6Р1,5;  - соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-7Р1,5;  - соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-7В1,6;  - соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-8Р1,5;  - соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-8ВП1,6;  - соединитель прямоугольный СП-18/14ВУ. |  | + |  |  |  |  | Комплект КД |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Разработка ТД на опытные образцы изделий:  - соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-2ВП2,8;  - соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-2В2,8;  - соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-3В1,6;  - соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-2Р6,3;  - соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-4Р6,3;  - соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-4В5,8;  - соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-4Р2,8;  - соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-4В2,8;  - соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-6Р1,5;  - соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-7Р1,5;  - соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-7В1,6;  - соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-8Р1,5;  - соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-8ВП1,6;  - соединитель прямоугольный СП-18/14ВУ. |  | + |  |  |  |  | Комплект ТД |
| 8. | Изготовление опытных образцов изделий:  - соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-2ВП2,8;  - соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-2В2,8;  - соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-3В1,6;  - соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-2Р6,3;  - соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-4Р6,3;  - соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-4В5,8;  - соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-4Р2,8;  - соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-4В2,8;  - соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-6Р1,5;  - соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-7Р1,5;  - соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-7В1,6;  - соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-8Р1,5;  - соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-8ВП1,6;  - соединитель прямоугольный СП-18/14ВУ. |  | + |  |  |  |  | Протокол по изготовлению опытных образцов |
| 9. | Проведение испытаний опытных образцов изделий:  - соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-2ВП2,8;  - соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-2В2,8;  - соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-3В1,6;  - соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-2Р6,3;  - соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-4Р6,3;  - соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-4В5,8;  - соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-4Р2,8;  - соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-4В2,8;  - соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-6Р1,5;  - соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-7Р1,5; |  | + |  |  |  |  | Протокол испытаний опытных образцов |
| 9. | - соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-7В1,6;  - соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-8Р1,5;  - соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-8ВП1,6;  - соединитель прямоугольный СП-18/14ВУ. |  | + |  |  |  |  | Протокол испытаний опытных образцов |
| 10. | Корректировка КД и ТД с присвоением литеры «А» на изделия:  - соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-2ВП2,8;  - соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-2В2,8;  - соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-3В1,6;  - соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-2Р6,3;  - соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-4Р6,3;  - соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-4В5,8;  - соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-4Р2,8;  - соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-4В2,8;  - соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-6Р1,5;  - соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-7Р1,5;  - соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-7В1,6;  - соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-8Р1,5;  - соединитель прямоугольный герметичный СПГ2-8ВП1,6;  - соединитель прямоугольный СП-18/14ВУ. |  | + |  |  |  |  | Комплект КД литеры «А»;  Комплект ТД литеры «А»; |
| **II. Организация производства продукции и вывод на рынок** | | | | | | | | |
| 1. | Объем реализации продукции на сумму не менее 3 634 320,00  руб. с НДС | + |  |  |  |  |  | Отчёт |
| 2. | Объем реализации продукции на сумму не менее 37 730 145,00 руб. с НДС |  | + |  |  |  |  | Отчёт |
| 3. | Объем реализации продукции на сумму не менее 37 187 841,00 руб. с НДС |  |  | + |  |  |  | Отчёт |
| 4. | Объем реализации продукции на сумму не менее 24 826 492,00 руб. с НДС |  |  |  | + |  |  | Отчёт |
| 5. | Объем реализации продукции на сумму не менее 16 172 506,00 руб. с НДС |  |  |  |  | + |  | Отчёт |
| 6 | Объем реализации продукции на сумму не менее 14 499 285,00 руб. с НДС |  |  |  |  |  | + | Отчёт |