**План-график реализации комплексного проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ключевого события (мероприятия) | Срок выполнения ключевого события (мероприятия) | Результат выполнения ключевого события(образец, макет, стенд, отчет и др.) с указанием требований к нему |
| 30.09.2023 | 30.09.2024 | 30.09.2025 | 30.09.2026 | 30.09.2027 |
| **I. Создание научно-технического задела в рамках комплексного проекта** |
| 1. | Разработка КД на опытные образцы изделий:- соединитель цилиндрический байонетный СЦБ2-14Р24;- соединитель цилиндрический байонетный СЦБ2-14В24;- соединитель цилиндрический байонетный СЦБ2-24Р35;- соединитель цилиндрический байонетный СЦБ2-24В35;- соединитель цилиндрический байонетный СЦБ2-37Р35;- соединитель цилиндрический байонетный СЦБ2-37В35;- адаптер А2-24 с резьбой М24;- адаптер А2-35 с резьбой М35;- держатель предохранителей серии Mega;- держатель предохранителей серии Midi;- соединитель низкочастотный цилиндрический СНЦ3-7/45Р; - соединитель низкочастотный цилиндрический СНЦ3-7/45В; - соединитель прямоугольный СП-18ВУ; - соединитель прямоугольный СП-15ВУ; - соединитель прямоугольный СП-12ВУ;- соединитель прямоугольный СП-18ВП;- соединитель прямоугольный минусовой СПМ-21ВП. | + |  |  |  |  | Комплект КД |
| 2. | Разработка ТД на опытные образцы изделий:- соединитель цилиндрический байонетный СЦБ2-14Р24;- соединитель цилиндрический байонетный СЦБ2-14В24;- соединитель цилиндрический байонетный СЦБ2-24Р35;- соединитель цилиндрический байонетный СЦБ2-24В35;- соединитель цилиндрический байонетный СЦБ2-37Р35;- соединитель цилиндрический байонетный СЦБ2-37В35;- адаптер А2-24 с резьбой М24;- адаптер А2-35 с резьбой М35;- держатель предохранителей серии Mega;- держатель предохранителей серии Midi;- соединитель низкочастотный цилиндрический СНЦ3-7/45Р; - соединитель низкочастотный цилиндрический СНЦ3-7/45В; - соединитель прямоугольный СП-18ВУ; - соединитель прямоугольный СП-15ВУ; - соединитель прямоугольный СП-12ВУ;- соединитель прямоугольный СП-18ВП;- соединитель прямоугольный минусовой СПМ-21ВП. | + |  |  |  |  | Комплект ТД |
| 3. | Изготовление опытных образцов изделий:- соединитель цилиндрический байонетный СЦБ2-14Р24;- соединитель цилиндрический байонетный СЦБ2-14В24;- соединитель цилиндрический байонетный СЦБ2-24Р35;- соединитель цилиндрический байонетный СЦБ2-24В35;- соединитель цилиндрический байонетный СЦБ2-37Р35;- соединитель цилиндрический байонетный СЦБ2-37В35;- адаптер А2-24 с резьбой М24;- адаптер А2-35 с резьбой М35;- держатель предохранителей серии Mega;- держатель предохранителей серии Midi;- соединитель низкочастотный цилиндрический СНЦ3-7/45Р; - соединитель низкочастотный цилиндрический СНЦ3-7/45В; - соединитель прямоугольный СП-18ВУ; - соединитель прямоугольный СП-15ВУ; - соединитель прямоугольный СП-12ВУ;- соединитель прямоугольный СП-18ВП;- соединитель прямоугольный минусовой СПМ-21ВП. | + |  |  |  |  | Протокол по изготовлению опытных образцов |
| 4. | Проведение испытаний опытных образцов изделий:- соединитель цилиндрический байонетный СЦБ2-14Р24;- соединитель цилиндрический байонетный СЦБ2-14В24;- соединитель цилиндрический байонетный СЦБ2-24Р35;- соединитель цилиндрический байонетный СЦБ2-24В35;- соединитель цилиндрический байонетный СЦБ2-37Р35;- соединитель цилиндрический байонетный СЦБ2-37В35;- адаптер А2-24 с резьбой М24;- адаптер А2-35 с резьбой М35;- держатель предохранителей серии Mega;- держатель предохранителей серии Midi;- соединитель низкочастотный цилиндрический СНЦ3-7/45Р; - соединитель низкочастотный цилиндрический СНЦ3-7/45В; - соединитель прямоугольный СП-18ВУ; - соединитель прямоугольный СП-15ВУ; - соединитель прямоугольный СП-12ВУ;- соединитель прямоугольный СП-18ВП;- соединитель прямоугольный минусовой СПМ-21ВП. | + |  |  |  |  | Протокол испытаний опытных образцов |
| 5. | Корректировка КД и ТД с присвоением литеры «А» на изделия:- соединитель цилиндрический байонетный СЦБ2-14Р24;- соединитель цилиндрический байонетный СЦБ2-14В24;- соединитель цилиндрический байонетный СЦБ2-24Р35;- соединитель цилиндрический байонетный СЦБ2-24В35;- соединитель цилиндрический байонетный СЦБ2-37Р35;- соединитель цилиндрический байонетный СЦБ2-37В35;- адаптер А2-24 с резьбой М24;- адаптер А2-35 с резьбой М35;- держатель предохранителей серии Mega;- держатель предохранителей серии Midi;- соединитель низкочастотный цилиндрический СНЦ3-7/45Р; - соединитель низкочастотный цилиндрический СНЦ3-7/45В; - соединитель прямоугольный СП-18ВУ; - соединитель прямоугольный СП-15ВУ; - соединитель прямоугольный СП-12ВУ;- соединитель прямоугольный СП-18ВП;- соединитель прямоугольный минусовой СПМ-21ВП. | + |  |  |  |  | Комплект КД литеры «А»;Комплект ТД литеры «А»; |
| 6. | Разработка КД на опытные образцы изделий:- предохранители серии Mega;- предохранители серии Midi. |  | + |  |  |  | Комплект КД |
| 7. | Разработка ТД на опытные образцы изделий:- предохранители серии Mega;- предохранители серии Midi. |  | + |  |  |  | Комплект ТД |
| 8. | Изготовление опытных образцов изделий:- предохранители серии Mega;- предохранители серии Midi. |  | + |  |  |  | Протокол по изготовлению опытных образцов |
| 9. | Проведение испытаний опытных образцов изделий:- предохранители серии Mega;- предохранители серии Midi. |  | + |  |  |  | Протокол испытаний опытных образцов |
| 10. | Корректировка КД и ТД с присвоением литеры «А» на изделия:- предохранители серии Mega;- предохранители серии Midi. |  | + |  |  |  | Комплект КД литеры «А»;Комплект ТД литеры «А»; |
| **II. Организация производства продукции и вывод на рынок** |
| 1. | Объем реализации продукции на сумму не менее 23 115 326,36 руб. с НДС | + |  |  |  |  | Отчёт |
| 2. | Объем реализации продукции на сумму не менее 45 204 294,83 руб. с НДС |  | + |  |  |  | Отчёт |
| 3. | Объем реализации продукции на сумму не менее 47 362 232,69 руб. с НДС |  |  | + |  |  | Отчёт |
| 4. | Объем реализации продукции на сумму не менее 47 696 459,15 руб. с НДС |  |  |  | + |  | Отчёт |
| 5. | Объем реализации продукции на сумму не менее 17 494 659,37 руб. с НДС |  |  |  |  | + | Отчёт |